ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт дороги местного значения общего пользования по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Пудость, улица Новая. | 3176 кв..м. | 3176 кв.м. | 2 933 399,14 | 1 028 800,00 | 1 894 599,14 В т.ч. за счет средств бюджета ГМР 320 000,00 | 10 000,00 | 1 028 800,00 | 2 933 399,14 | 1 028 800,00 | 1 894 599,14 В т.ч. за счет средств бюджета ГМР 320 000,00 | 10 000,00 | 2 933 399,14 | 1 028 800,00 | 1 894 599,14 В т.ч. за счет средств бюджета ГМР 320 000,00 | 10 000,00 | 0 |
| Итого | х | х | 2 933 399,14 | 1 028 800,00 | 1 894 599,14 | 10 000,00 | 1 028 800,00 | 2 933 399,14 | 1 028 800,00 | 1 894 599,14 | 10 000,00 | 2 933 399,14 | 1 028 800,00 | 1 894 599,14 | 10 000,00 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И. о. главы администрации муниципального образования ___________ Е.Н. Иваева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Н.Б. Гаврикова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Л.М. Солохина 8(81371)56543 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Пудостьское сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма№3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения) |
| 1. | Ремонт дороги местного значения общего пользования по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Пудость, улица Новая. |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 г. | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение Муниципального контракта | Выполнено. Заключен МК №0145300008119000005 от 04.06.2019г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги местного значения общего пользования по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Пудость, улица Новая. | Июль 2019 г. | Подрядная организация | Восстановлен покрытия автомобильной дороги ул. Новая,пос. Пудость Гатчинского района Ленинградской области | работы по ремонту дороги местного значения общего пользования по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Пудость, улица Новая выполнены. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Июль 2019 г. | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории п. Пудость | Акт о приемке выполненных работ. | Акт приемки работ от 26.07.2019 №1 |
| 2. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Социально-экономическое развитие Пудостьское сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма№3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения) |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июль 2019 года | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Июль 2019 года | Произведена приемка и оплата работ по акту приемки работ от 26.07.2019 №1 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета. Заключено Доп. Соглашение №1 от 30.05.2019, Доп. Соглашение № 2 от 11.06.2019. | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |