**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пудостьское5 сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2018года (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | | | | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дворовых территорий в пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.7,8,9 | 1949,5 кв. м | **-** | 2927331,00 | 1064000,00 | 1853331,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000,00 |
| **Итого** | х | х | 2927331,00 | 1064000,00 | 1853331,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000,00 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иваева Е.Н. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гаврикова Н.Б. | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Солохина Л.М. 8(81371)59145 |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

М.П.

Приложение №1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Пудостьское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**  **«Социально-экономического развития Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы»** | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение  Муниципального контракта | Разработка и утверждение аукционной  документации |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий д.7,8,9 в в пос. Пудость ул. Зайончковского | До 15.09.  2018 | Подрядная организация | Благоустройство дворовой территории | После заключения Контракта |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка объекта будет проведена после выполнения всех работ по Контакту |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** **«Социально-экономического развития Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия контракта | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | После исполнения контракта с подрядной организацией |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет об освоении объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка будет проведена после проведения электронного аукциона |

Глава администрации

Пудостьского сельского поселения Е.Н. Иваева

27.06.2018