ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.20120года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Благоустройство дворовой территории в д. Большое Резино дд. 33, 34, 37 Гатчинского района Ленинградской области | 2268,25 кв.м. | 2268,25 кв.м | 4 311 453,86 | 1 535 070,00 | 2 766 383,86 в т. ч. за счет средств бюджетаГМР 100 000,00 | 10 000,00 | 1 535 070,00 | 4 311 453,86 | 1 535 070,00 | 2 766 383,86 в т. ч. за счет средств бюджета ГМР 100 000, | 10 000,00 | 4 311 453,86 | 1 535 070,00 | 2 766 383,86 в т. ч. за счет средств бюджета ГМР 100 000, | 10 000,00 | 0 |
| Итого | х | х | 4 311 453,86 | 1 535 070,00 | 2 766 383,86 | 10 000,00 | 1 535 070,00 | 4 311 453,86 | 1 535 070,00 | 2 766 383,86 | 10 000,00 | 4 311 453,86 | 1 535 070,00 | 2 766 383,86 | 10 000,00 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Е.Н. Иваева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Н.Б. Гаврикова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Л.М. Солохина 8(81371)56543 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма №3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения») |
| 1. | Благоустройство дворовой территории в д. Большое Рейзино дд. 33, 34, 37 Гатчинского района Ленинградской области |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  | Выполнено Заключен МК №0145300008119000009 от 09.08.2019 |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в д. Большое Резино дд. 33, 34, 37 Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия и благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №33,34,37 д. Большое Рейзино Гатчинского района Ленинградской области | Работы выполнены 25.10.2019 |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудостьское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма №3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения») |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь 2019 года | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района, Общественный совет части территории поселения в границах (д. Малое Рейзино, д.Большое Рейзино) | Акт приемки выполненных работ | Октябрь 2019 г |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета. заключено доп. соглашение №1 от 08.08.2019. | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |
| 3 | Корректировка целевого показателя результативности предоставления субсидии | Приложение 1 к доп. соглашение 2 от 27.09.2019 | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Выполнение работ в соответствии с о сметной документацией | Приложение 1 к доп. соглашение 2 от 27.09.2019 |