|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено на 01.07.2018 | | | Исполнено за последний квартал 2018 года | | | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт дворовой территории д.9 в дер. Ивановка | 1391,5 кв. м. | 0 | 2664410,00 | 1222800,00 | 1441610,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222800,00 |
| Итого | 1391,5 кв. м. | 0 | 2664410,00 | 1222800,00 | 1441610,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  | | Е.Н. Иваева | | |  |  |
|  |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | | |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  | | Н.Б. Гаврикова | | |  |  |
|  |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | | |  |  | |  | |  |
| Исп. Солохина Л.М. Тел.8(81371)59145 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01»июля 2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Пудостьского сельского поселения**

**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожной карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**  **«Социально-экономического развития Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы»** | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | апрель | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение  Муниципального контракта | Разработка и утверждение аукционной  документации |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дворовой территории д.9 в дер. Ивановка | До 15.07.  2018 | Подрядная организация | Благоустройство дворовой территории | Работы начаты в соответствии с Контрактом |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка объекта будет проведена после выполнения всех работ по Контакту |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** **«Социально-экономического развития Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия контракта | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | После исполнения контракта с подрядной организацией |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет об освоении объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка будет проведена в июле 2018 |

Глава администрации

Пудостьского сельского поселения Е.Н. Иваева

27.06.2018