Приложение № 2

к Соглашению

от «17» февраля 2017 года № 95/72

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

администрации Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности использования субсидии из областного бюджета Ленинградской области

на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан

в рамках подпрограммы "Создание условий

для эффективного выполнения органами местного

самоуправления своих полномочий" государственной программы

Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области" в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | |
| 11. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключен МК №0145300008117000008-0265086-01 от 05.06.2017 |
| 12. | Приобретение детской площадки в дер. Большое Рейзино во дворе дома 33 | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Работы выполнены по оборудованию детской площадки, улучшены условий жизни детского населения |
| 13. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация и староста дер. Большое Рейзино Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком №1,2,3 от 13.06.2017 |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком №1,2,3 от 13.06.2017, оплата произведена в соответствии МК в июне 2017 |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Ежеквартально |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Выполнено |

Глава администрации

муниципального образования

Пудостьское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.Н. Иваева

М.П.