Приложение №6

к постановлению администрации

Пудостьского сельского

поселения от 03.10.2014 №681

Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы

муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"

(наименование муниципальной программы)

Муниципальный заказчик администрация муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | За январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированный объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % исполнения | Пояснения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ |
| 1 | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» | Итого | 8333,3 | 8333,3 | 100,0 | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство». |
|  |  | Федеральный бюджет | 2355,0 | 2355,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 5145,0 | 5145,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 833,3 | 833,3 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация программ формирования современной городской среды («Сквер детского творчества» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, ул. Зайончковского д.1, д.2) | Итого | 8333,3 | 8333,3 | 100,0 | «Сквер детского творчества» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, ул. Зайончковского д.1, д.2) |
|  |  | Федеральный бюджет | 2355,0 | 2355,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 5145,0 | 5145,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 833,3 | 833,3 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕНННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА |
| 1. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Итого | 2450,0 | 2450,0 | 100,0 | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 2205,0 | 2205,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 245,0 | 245,0 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 2450,0 | 2450,0 | 100,0 | Контейнерные площадки для сбора ТКО (7 шт.) по адресам: д. Большое Рейзино, ул. Светлая. п. Терволово, ул. Ленинградская, вблизи дома 6а. п. Мыза-Ивановка, ул. Шоссейная, вблизи ФАПа. д. Кезелево, вблизи дома №34, №36. п. Терволово, ул. Школьная, вблизи дома №9. п. Терволово, ул. Липовая. п. Терволово, ул. Ряхмузи |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 2205,0 | 2205,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 245,0 | 245,0 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Благоустройство сельских поселений» | Итого | 568,7 | 568,7 | 100,0 | Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство» |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 511,8 | 511,8 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 56,9 | 56,9 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 568,7 | 568,7 | 100,0 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 511,8 | 511,8 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 56,9 | 56,9 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Дорожная сеть» | Итого | 2409,0 | 1937,7 | 80,4 | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 2168,1 | 1743,9 | 80,4 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 240,9 | 193,8 | 80,4 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования п. Терволово, ул. Ленинградская, от дома №12 в сторону школы протяженностью 140,0 м. п. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования п. Терволово, ул. Новая, протяженностью 800,0 м. п) | Итого | 2409,0 | 1937,7 | 80,4 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования п. Терволово, ул. Ленинградская, от дома №12 в сторону школы протяженностью 140,0 м. п. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования п. Терволово, ул. Новая, протяженностью 738,0 м. п |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 2168,1 | 1743,9 | 80,4 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 240,9 | 193,8 | 80,4 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| II.ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Стимулирование экономической активности на территории поселения» | Итого | 1176,6 | 1176,6 | 100,0 | Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы», по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 1176,6 | 1176,6 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Итого | 607,0 | 607,0 | 100,0 | Изготовление межевых планов на земельные участки, техплан сооружений в населенных пунктах, вынос в натуру местоположения поворотных точек |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 607,0 | 607,0 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Итого | 52,0 | 52,0 | 100,0 | Определение рыночной стоимости объекта недвижимости, рыночной стоимости аренды |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 52,0 | 52,0 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Итого | 40,0 | 40,0 | 100,0 | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-предпринимательства |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятия в области информационных технологий | Итого | 477,6 | 477,6 | 100,0 | Обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах массовой информации |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 477,6 | 477,6 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение безопасности на территории поселения» | Итого | 0,0 | 0,0 | - | Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» Мероприятия не запланированы |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Итого | 0,0 | 0,0 | - | Мероприятия не запланированы |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения» | Итого | 54677,8 | 54617,2 |  | Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство». Расходы по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 3671,3 | 3671,3 |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 51006,5 | 50945,9 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и уборка автомобильных дорог | Итого | 5482,2 | 5422,2 |  | Содержание автодорог (расчистка дорог от снега, подсыпка песком). Услуги по разработке и проверке сметной документации по ремонту дорог и дворовых территорий. Стройконтроль. Ремонт участка дороги от ул. Шоссейная до д.2 д. Мыза-Ивановка. Ремонт дороги в п. Терволово, ул. Сиреневая. Ремонт щебеночной дороги в д. Хиндикалово. Ремонт участка автомобильной дороги в д. Корпиково. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 5482,2 | 5422,2 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.2 | Безопасность дорожного движения (дорожные знаки) | Итого | 144,1 | 144,1 | 100,0 | Мероприятия по БДД (дорожные знаки) |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 144,1 | 144,1 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» (Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: Ленинградская область, Гатчинская район, п. Пудость, ул. Солнечная от региональной дороги) | Итого | 3062,8 | 3062,8 | 100,0 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: Ленинградская область, Гатчинская район, п. Пудость, ул. Солнечная от региональной дороги |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 599,3 | 599,3 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 2463,5 | 2463,5 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Сокколово, ремонт дороги п. Терволово, ул. Дачная) | Итого | 3876,2 | 3876,2 | 100,0 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Сокколово, ремонт дороги п. Терволово, ул. Дачная |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 1542,0 | 1542,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 2334,2 | 2334,2 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.5 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках проведения мероприятий по ремонту дворовых территорий (п. Пудость, ул. Зайончковского, 6; ремонт дворовой территории многоквартирного дома; д. Большое Рейзино, у домов 31 и 36; приобретение и установка кардио-тренажеров на спортивную площадку) | Итого | 1610,5 | 1610,5 | 100,0 | п. Пудость, ул. Зайончковского, 6; ремонт дворовой территории многоквартирного дома; д. Большое Рейзино, у домов 31 и 36; приобретение и установка кардио-тренажеров на спортивную площадку |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 1530,0 | 1530,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 80,5 | 80,5 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.6 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 338,7 | 338,7 | 100,0 | Расчеты с АО «Единый информационно-расчетный центр» МО «Гатчинский район», за услуги по расчетам начислений за жилой найм от населения. Плата за содержание жилых свободных помещений. Плата содержание и ремонт общего имущества в МКД. Техзаключение обследования здания п. Пудость, ул. Заречная,6. Оценка технического состояния многоквартирного дома д. Ивановка, дом 80. Ремонт и хознужды для ремонта муниципальных квартир. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 338,7 | 338,7 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.7 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1822,4 | 1822,4 | 100,0 | Взносы за капремонт в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» для проведения капремонта общего имущества многоквартирных домов муниципального жилого фонда |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 1822,4 | 1822,4 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.8 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 1139,7 | 1139,7 | 100,0 | Отопление свободного жилья (муниципальные квартиры). Оплата за тепловую энергию БПК п. Пудость. Водоснабжение БПК п. Пудость. Опрессовка системы отопления БПК п. Пудость. Замена радиатора БПК п. Пудость. Оплата за электроэнергию котельной и водозабора Лесосеменной станции. Техобслуживание наружных сетей газопровода д. Сокколово, п. Пудость, д. Алапурская. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 1139,7 | 1139,7 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.9 | Организация и содержание мест захоронений | Итого | 13,1 | 13,1 | 99,2 | Транспортировка безродных граждан ООО «Ритуал» согласно выставленным счетам – фактуры |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 13,1 | 13,1 | 99,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.10 | Мероприятия в области благоустройства | Итого | 10373,0 | 10372,4 | 100,0 | Содержание и уборка территории от мусора. Содержание хоккейных коробок, футбольного поля (п. Терволово). Хоккейные ворота на площадку в д. Ивановка. Ремонт металлических ограждений ж/б моста ч/р Ижора на а/д Верево-Пудость. Скамьи, урны, заграждения. Обслуживание, ремонт и содержание детских площадок. Валка аварийных деревьев. Окос травы. Сметная документация Стройконтроль. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. Оценка эффективности проведения химических мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Рассада цветов на памятник «Гвоздика» в п. Пудость. Эскизный проект благоустройства общественного пространства д. Большое Рейзино, вблизи д.31, 36. Оборудование на детскую площадку в д. Мыза-Ивановка, ул. Шоссейная, 2г. Ремонт спортплощадки в п. Пудость. Акарицидная обработка территории от клещей. Таблички на контейнерные площадки для сбора ТКО. Контейнерная площадка для сбора ТКО в д. Мута – Кюля. Материалы для основания спортивной площадки в д. Большое Рейзино вблизи домов 36, 31. Прочие услуги, работы, ремонты (оплата общественных стационарных телефонов, демонтаж и монтаж новогодних елей, подсыпка песком тротуаров, строительные и хозяйственные товары). |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 10373,0 | 10372,4 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.11 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Итого | 5211,2 | 5211,2 | 100,0 | Расходы на электроэнергию уличного освещения. Обслуживание линий электропередач. Приобретение светодиодных светильников. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 5211,2 | 5211,2 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.12 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (п. Пудость, ул. Зайончковского, 6; ремонт дворовой территории многоквартирного дома) | Итого | 549,6 | 549,6 | 100,0 | п. Пудость, ул. Зайончковского, 6; ремонт дворовой территории многоквартирного дома |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 549,6 | 549,6 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.13 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Итого | 0,0 | 0,0 | - | Мероприятие не запланировано |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.14 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (капремонт дорог дер. Скворицы, ул. Восточная, ул. Западная, проселочная дорога (участок от автомобильной дороги "Подъезд к дер. Скворицы до ул. Восточная), п. Терволово, подьезд к ФОКОТ) | Итого | 19554,3 | 19554,3 | 100,0 | Капремонт дорог дер. Скворицы, ул. Восточная, ул. Западная, проселочная дорога (участок от автомобильной дороги "Подъезд к дер. Скворицы до ул. Восточная), п. Терволово, подьезд к ФОКОТ |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 19554,3 | 19554,3 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3.15 | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ПКО) с несанкционированных свалок | Итого | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | Уборка территории от мусора |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»" | Итого | 31533,9 | 31237,1 | 99,1 | Расходы по разделу 0800 «Культура, …», подразделу 0801 «Культура» |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 6412,6 | 6412,6 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 24623,2 | 24326,6 | 98,8 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 498,1 | 497,9 |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 17565,2 | 17270,3 | 98,3 | Оплата труда персонала МКУК ПКСК, содержание и ремонт зданий и имущества МКУК ПКСК, оплата коммунальных услуг, приобретение оборудования и материалов, участие коллективов в конкурсах, предоставление транспортных услуг. Содержание имущества МКУК ПКСК. Проведение культурно-массовых мероприятий. Налог на имущество зданий ДК. Приобретение основных средств (мебель, костюмы, оборудование). Издание книги «Страницы из прошлого п. Пудость и его окрестностей» |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 17067,1 | 16772,4 | 98,3 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 498,1 | 497,9 | 100,0 |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Итого | 1588,8 | 1586,9 | 99,9 | Оплата труда персонала МКУК ПКСК. Содержание имущества. Проведение культурно-массовых мероприятий. Книжная литература. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 1588,8 | 1586,9 | 99,9 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4.3 | Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Итого | 11885,2 | 11885,2 | 100,0 | Оплата труда персонала МКУК ПКСК. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 5942,6 | 5942,6 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 5942,6 | 5942,6 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (д. Малое Рейзино, 7а, муниципальное казённое учреждение культуры "Пудостьский культурно-спортивный комплекс" муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района (Рейзинский Сельский клуб); приобретение светового оборудования, приобретение и установка одежды сцены) | Итого | 494,7 | 494,7 | 100,0 | д. Малое Рейзино, 7а, муниципальное казённое учреждение культуры "Пудостьский культурно-спортивный комплекс" муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района (Рейзинский Сельский клуб); приобретение светового оборудования, приобретение и установка одежды сцены |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 470,0 | 470,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 24,7 | 24,7 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения» | Итого | 3902,0 | 3902,0 | 100,0 | Расходы по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт» |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 3902,0 | 3902,0 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения среди молодежи | Итого | 893,8 | 893,8 | 100,0 | Мероприятия для поселения, и проведение досуга молодежи. Транспортные услуги по доставке детей и молодежи на мероприятия. Профилактика девиантного поведения подростков (организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан). |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 893,8 | 893,8 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5.2 | Развитие физической культуры, спорта, массового спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения | Итого | 3008,2 | 3008,2 | 100,0 | Заработная плата с начислениями спортинструкторам. Проведение спортсоревнований. Заявочные взносы спортивных команд на участие в соревнованиях, аренда спортзалов. Спортинвентарь, спортформа. Транспортные услуги для перевоза команд на соревнования. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 3008,2 | 3008,2 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Итого | 105051,3 | 104222,6 | 99,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2355,0 | 2355,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 20113,8 | 19689,6 | 97,9 |  |
|  |  | Бюджет ПСП | 82084,4 | 81680,1 | 99,5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 498,1 | 497,9 | 100,0 |  |

Глава администрации

Пудостьского сельского поселения                                               Е.Н. Иваева

Исполнитель: Гаврикова Н.Б., телефон: 8 (813-71) 56-542, 59-490

Приложение №7

к постановлению администрации

Пудостьского сельского

поселения от 03.10.2014 №681

Оценка результатов реализации муниципальной программы

МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской»

(наименование муниципальной программы)

За 2023 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реали-зации муни-ципальной прог-раммы) | Плани-руемое значение показателя на 2023 | Дости-гнутое значение пока-зателя за 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет поселения | Другие источники | Местный бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация программ формирования современной городской среды («Сквер детского творчества» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, ул. Зайончковского д.1, д.2) | 833,3 | 7500,0 | 833,3 | 7500,0 | Мусорные контейнеры | Ш Шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2 2 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 245,0 | 2205,0 | 245,0 | 2205,0 | Контейнерные площадки для сбора ТКО | Ш Шт. | 7 0 | 10 10 | 10 |
| 3 2 3 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 56,9 | 511,8 | 56,9 | 511,8 | Обработка территории (проведение химических мероприятий) от борщевика Сосновского | Га | 23 | 23 | 23 |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 240,9 | 2168,1 | 193,8 | 1743,9 | Площадь ремонтируемых дорог | П м | 0 | 940,0 | 838,0 |
| 5 | Мероприятия по поддержке малого бизнеса и предпринимательства | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед. | 22 | 70 | 70 |
| 6 | Обеспечение пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление мер пожарной безопасности | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Мероприятия по энергосбере- жению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 5211,2 | 0,0 | 5211,2 | 0,0 | Процент оснащенности уличным освещением территорий поселения | % | 76 | 79 | 66,8 |
| 28 | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 17067,1 | 498,1 | 16772,4 | 497,9 | Количество организованных и проведенных мероприятий | Ед. | 460 | 510 | 510 |
| 39 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения | 3008,2 | 0,0 | 3008,2 | 0,0 | Увеличение доли населения, занимающейся спортом | % | 28 | 52 | 52 |