Приложение 3 к соглашению 10 от 10.05.2018

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, включенных в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2018 год за январь - декабрь 2018 года (нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | | | | | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб. | | | | | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | | | | |
| ВВсего | в т.ч. числе | | | | Всего | в т.ч. числе | | | | Всего | в т.ч. числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест- ный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Внебюджетные источники |
| Устройство спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволово | 2615,04 | 0 | 1566,430 | 1027,71 | 20,9 | 2411,89831 | 0 | 1566,430 | 824,56831 | 020,9 | **2082,32031** | 2061,42031 | 0 | 1236,852 | 824,56831 | 15,7 |

Целевое использование субсидий в сумме 1 566 430 (один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек подтверждаю.

Глава администрации Пудостьского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Иваева «14» января 2019 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Б. Гаврикова «14» января 2019 года

Приложение 5

к соглашению 10 от 10.05.2018

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица  измерения | Значение целевого показателя результативности | | | |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Устройство спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволово | Количество реализованных проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельских местности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Администрация:**  Глава администрации муниципального образования  Пудостьское сельское поселение Гатчинского  муниципального района Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Иваева  М.П. | | |