Приложение 3

 к соглашению 10 от 10.05.2018

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, включенных в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2018 год за январь - сентябрь 2018 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Пудостьское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб.  | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. |
| ВВсего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест- ный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Внебюджетные источники |
| Устройство спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволово | 2061420,31 |  0 | 11236852,00 |  824568,31 | 20,9  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевое использование субсидий в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации Пудостьского

сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Иваева «04» октября 2018 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Б. Гаврикова «04» октября 2018 года

Приложение 5

к соглашению 10 от 10.05.2018

ОТЧЕТ

 о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности  |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Устройство спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволово | Количество реализованных проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельских местности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Администрация:**Глава администрации муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. ИваеваМ.П.  |