Приложение

к постановлению администрации

Пудостьского сельского поселения

от 16.04.2015 г. №224

**Подпрограмма № 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»** | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Местная администрация | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  - Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.  - Организация бытового обслуживания населения.  - Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории поселения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.  - Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным [ГОСТ Р 50597-93](consultantplus://offline/ref=E44B02E7555E0BFD7D4A9976F6FC673E9FF3A42C3FE193A4CE7E0B7E24a356M) «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».  - Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.  - Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Кобринского сельского поселения.  - Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения и других дефектов) покрытий; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием).  - Зимнее содержание и борьба со скользкостью на автодорогах поселения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин).  - Зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов). | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 год | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| Всего: | **30744,70** |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |
| Средства бюджета Ленинградской области | 3667,2 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4517,5 |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 22360,0 |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:   1. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям; 2. Повышение безопасности дорожного движения; 3. Повышение уровня удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления.   Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:  Экономический эффект – за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение их пропускной способности.  Социальный эффект – за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей поселения качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории поселения.  Конечным результатом реализации подпрограммы является создание комфортной и безопасной среды обитания для настоящего и будущих поколений.  Будет обеспечено:   * повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан – за счет сокращения аварийного и ветхого жилья, проведения ремонта общего имущества многоквартирных домов; * повышение качества жилищно-коммунальных услуг; * повышение уровня благоустройства территории района;   Повысится удовлетворенность граждан деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, улучшения облика и комфортности среды. | | | | | | |  |  |  |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет каче­ство условий жизни населения. Высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры не дает обеспечить стандарты качества условий жизни насе­ления в муниципальном образовании.

Для достижения данных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. Бытовое обслуживание населения (муниципальные бани в п. Пудость – обслуживание населения);

2. Работы по обращению с отходами от населения (ликвидация несанкционированных свалок);

3. Работы по содержанию закрепленной территории в соответствии с правилами внешнего благоустройства территории населенных пунктов поселения и санитарной очистки (ликвидация несанкционированных свалок);

4. Работы по благоустройству и поддержанию в порядке памятных мест местного (муниципального) значения, содержание мест захоронений;

5. Работы по озеленению территории поселения, по содержанию зеленых насаждений, по осуществлению обрезки и сноса (спила) сухостоя и аварийных деревьев (в том числе скашивание газонов);

6. Работы по организации мероприятий направленных на эксплуатацию, ремонт инженерных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (ремонт уличного освещения);

7. Работы по содержанию муниципального жилищного фонда, прочего муниципального имущества (ремонт муниципального жилого фонда по заявления граждан);

8. Прочие работы и услуги в сфере благоустройства и развития жилищно-коммунального хозяйства.

Высокий уровень благоустройства населенных пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. Одной из самых важных проблем для поселения является проблема вывоз мусора с несанкционированных свалок.

На территории поселений периодически образуются несанкционированные свалки, которые наносят ущерб эстетическому состоянию населённых пунктов и санитарной безопасности населения. В целях профилактики образования не санкционированных свалок администрации, в рамках весенней и осенней уборки территорий, необходимо вывозить накопившийся на улицах населенных пунктов поселения мусор, ветки и листья деревьев.

На территории населенных пунктов поселения, в весенне-летний период наблюдается рост сорной растительности и растений, вызывающих аллергическую реакцию. Высохшие растения увеличивают опасность возникновения пожаров в населенных пунктах, кроме того произрастание некоторых растений в населенных пунктах вызывают у граждан тяжелые аллергические реакции угрожающие жизни и здоровью. Поэтому необходимо производить скашивание травы и уничтожение очагов произрастания растений вызывающих аллергическую реакцию в населенных пунктах поселения на земельных участках, ответственность за содержание которых не распространяется на физические и юридические лица.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений также требуют постоянного ухода. Необходим систематический уход за ними: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Необходимо также уделить внимание устройству детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок, строительство парковок. Санитарное содержание и благоустройство кладбищ также требует внимания.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

В состав имущества автомобильных дорог входит комплекс дорожных сооружений автомобильной дороги, имущество, необходимого для управления дорогой и её содержания, а также могут входить участки земель, занимаемые автомобильной дорогой.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06. 10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения самоуправления относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств, привлечённых в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами расчёта размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учётом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями технических регламентов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог, придомовых территорий их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки и потерям от дорожно-транспортных происшествий.

Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов поселения от темпов увеличения парка автотранспортных средств является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения территории.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Целью подпрограммы является формирование комплекса работ по созданию комфортных условия для проживания людей.

Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем.

Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории поселения.

Приведение жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры поселения в соответствие со стандартами качества.

Улучшение жилищных условий и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.

Организация бытового обслуживания населения.

Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории поселения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в том числе посредством:

- обеспечение ремонта существующей дорожной сети; организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшение условий жизни населения путем обустройства дворовых территорий и проезжей части в населенных пунктах поселения с привлечением средств хозяйствующих субъектов и других бюджетных и внебюджетных источников.

**3. Основные мероприятия**

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия (приложение 2):

* Мероприятия в области жилищного хозяйства;
* Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
* Мероприятия в области коммунального хозяйства;
* Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
* Проведение мероприятий по организации уличного освещения;
* Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;
* Прочие мероприятия по благоустройству территорий поселения
* Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям
* Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения.
* Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения и других дефектов) покрытий; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием).
* Зимнее содержание и борьба со скользкостью на автодорогах поселения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин).
* Зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов).
* Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков и искусственных неровностей на территории поселения.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Состав целевых показателей индикаторов Подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Подпрограммы, увязан с задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые результаты, эффективность Подпрограммы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- рассмотрение обращений и заявлений граждан по вопросам помощи в ремонте муниципального жилого фонда;

- взнос на капитальный ремонт;

- улучшение жилищных условий граждан;

- количество помывок в муниципальных банях;

- количество обслуживаемых бань;

- процент оснащенности уличным освещением территорий Пудостьского сельского поселения

- количество братских захоронений, подлежащих ремонту;

- проведение мероприятий по организации уличного освещения;

- количество братских захоронений, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий Программы;

- количество вывезенных отходов от стихийных свалок, в рамках реализации мероприятий Программы;

- прочие мероприятия по благоустройству территории поселения;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км

Приложение №1

к Подпрограмме № 3

**Планируемые результаты Подпрограммы № 3**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направлен-ные на достижение цели | Планируемый объем финан-сирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качествен-ные целевые показатели, характери-зующие дос-тижение це-лей и реше-ние задач | Еди-ница из-мере-ния | Базовое значение показате-ля (на на-чало реа-лизации программ-мы (подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Мест-ный бюд-жет | Дру-гие источники | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 4590,0 | 4317,5  3667,2 | Рассмотре-ние обраще-ний и заяв-лений граж-дан по воп-росам помо-щи в ремон-те муници-пального жилого фонда  Улучшение жилищных условий граждан | %  Кв.м | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Содержание муниципаль-ного жилищ-ного фонда, в т.ч. капиталь-ный ремонт муниципаль-ного жилищ-ного фонда | 1510,0 |  | Взнос на капиталь-ный ремонт  Ремонт муници-пального жилого фонда | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в области коммуналь-но хозяйства | 300,0 |  | Количество помывок в муници-пальной бане п. Пудость | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Компенсация выпадающих доходов ор-ганизациям, предоставляющим насе-лению жи-лищные ус-луги по тари-фам, не обес-печивающим возмещение издержек | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по уличному освещению, в том числе:  Расходы на потребление электричес-кой энергии уличного ос-вещения на-селенных пунктов  Обслужива-ние сущест-вующих ли-ний уличного освещения  Строитель-ство линии уличного ос-вещения д. Петрово  Реконструк-ция линии уличного ос-вещения д. Ивановка | 3250,0  1700,0  400,0  350,0  800,0 |  | Процент ос-нащенности уличным освещением территорий поселения | % | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по благоуст-ройству, в том числе:  Оплата за пользование обществен-ными теле-фонами  Благоустрой-ство памят-ников ко Дню Победы  Оплата спе-циализиро-ванным ор-ганизациям за вывоз и размещение ТБО и лик-видацию сти-хийных сва-лок  Благоустрой-ство террито-рии детской площадки п. Мыза-Ива-новка ул. Шоссейная у д. 32 и 32а  Благоустрой-ство терри-тории детс-кой площад-ки п.Терво-лово ул.Ле-нинградская у д. 2  Ремонт и приобретение новых детс-ких игровых площадок  Благоустрой-ство хоккей-ных коробок в д.Ивановка; пос.Терволо-во  Окашивание травы  Опиловка де-ревьев  Проведение субботников и акций по уборке терри-тории посе-ления  Прочие услу-ги (в т. ч.: из бюджета: 420,0 тыс. руб., из внебюджета 200,0 тыс. руб.) | 5365,0  45,0  150,0  2500,0  150,0      500,0    00,0  200,0      300,0  300,0  500,0  420,0 | 200,0  200,0  200,0 |  | Шт.  Шт.  Шт.  Куб.м  Шт.  Шт.  Шт.  Шт.  Кв.м  Шт.  Куб.м  Кв.м |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по организа-ции и содер-жанию мест захоронения | 35,0 |  | Захоронение безродных граждан | Шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятия в области дорожного хозяйства, в том числе:  Обслужива-ние авто-мобильных дорог мест-ного зна-чения (чистка снега, содер-жание)  Софинанси-рование ме-роприятий по ДЦП «Совер-шенствова-ние и разви-тие автомо-бильных до-рог Ленин-градской области на 2009-2020 годы  ***дер. Большое Рейзино:***  – ремонт автомобиль-ной дороги общего пользования S= 4045м2 в том числедорога 3665 м2 и тротуар 380 м2 740 п.м.  ***д. Ивановка д. 4***  - ремонт дворовой территории S=894 м2  ***п. Пудость ул.Зайончко-вского д. 11***  - ремонт дворовой территории S=1184 м2  ***п. Мыза-Ивановка, ул. Шоссейная, д. 32А***  - ремонт дворовой территории, S=1017 м2  ***п. Терволово:***  – ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная, S=5620 м2  1021 п.м.  Строитель-ство примы-кания к ре-гиональной автомобиль-ной дороги в п.Терволово ул.Липовая, ул.Сиреневая  Паспортиза-ция авто-мобильных дорог мест-ного зна-чения | 7200,0  1000,0  1909,86769  137,62422  109,92233  888,826  578,160  1600,0  947,298 |  | Ремонт ав-томобиль-ных дорог общего пользования местного значения с грунтоще-беночным покрытием | км |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения в асфальтобе-тонном покрытии | км |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Подпрограмме №3

**Перечень и финансирование мероприятий** **Подпрограммы № 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источни-ки финан-сирова-ния | Срок испол-нения мероп-риятия | Объем финанси-рования мероприя-тий в теку-щем фи-нансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответст-венный за вы-полне-ние ме-роприя-тия под-программы |
| 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 2015 | 12574,7 | 12574,7 | 12574,7 |  |  |  |  | Специа-листы ЖКХ |
| Средства феде-рального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинг-радской области | 2015 | 3667,2 | 3667,2 | 3667,2 |  |  |  |  |  |
| Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района | 2015 | 4317,5 | 4317,5 | 4317,5 |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2015 | 4590,0 | 4590,0 | 4590,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание муниципаль-ного жилищ-ного фонда, в т.ч. капиталь-ный ремонт муниципаль-ного жилищ-ного фонда; | Итого | 2015 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 |  |  |  |  | Специа-листы ЖКХ |
| Средства федера-льного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленин-градской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2015 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия в области коммуналь-ного хозяйст-ва | Итого | 2015 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | Специа-листы ЖКХ |
| Средства феде-рального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинг-радской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2015 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Компенсация выпадающих доходов орга-низациям, предоставляя-ющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Итого | 2015 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  | Специа-листы ЖКХ |
| Средства феде-рального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленин-градской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2015 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 2015 | 3250,0 | 3250,0 | 3250,0 |  |  |  |  | Специа-листы ЖКХ |
| Средства феде-рального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинг-радской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2015 | 3250,0 | 3250,0 | 3250,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятия по организа-ции и содер-жанию мест захоронения | Итого | 2015 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  | Специа-листы ЖКХ |
| Средства феде-рального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинг-радской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2015 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Прочие мероприятия по благоуст-ройству территории поселения | Итого | 2015 | 5765,0 | 5765,0 | 5765,0 |  |  |  |  | Специа-листы ЖКХ |
| Средства феде-рального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинг-радской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюд-жетные источни-ки | 2015 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района | 2015 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2015 | 5365,0 | 5365,0 | 5365,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Содержание автомобиль-ных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | Итого | 2015 | 3547,298 | 3547,298 | 3547,298 |  |  |  |  | Специа-листы ЖКХ |
| Средства феде-рального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинг-радской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2015 | 3547,298 | 3547,298 | 3547,298 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2015 | 2516,33 | 2516,33 | 2516,33 |  |  |  |  | Специа-листы ЖКХ |
| Средства феде-рального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинг-радской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2015 | 2516,33 | 2516,33 | 2516,33 |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах | Итого | 2015 | 1136,372 | 1136,372 | 1136,372 |  |  |  |  | Специа-листы ЖКХ |
| Средства феде-рального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинг-радской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюд-жетные источни-ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2015 | 1136,372 | 1136,372 | 1136,372 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  | **30744,7** | **30744,7** | **30744,7** |  |  |  |  |  |  |