ЕЖЕДНЕВНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о проведении плановых работ на объектах ТЭК, ЖКХ и энергоснабжения в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области

«07» декабря 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Зона ответственности (балансовая принадлежность, эксплуатационная ответственность) | Объект жизнеобеспечения | Количество объектов, отключенных  (в т.ч. соц.зн.), кол-во чел. | Перечень проводимых работ | Дата и время проведения плановых работ | |
| Начало | Окончание |
| г. Гатчина- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 48 и.ж.д.,  200 чел., 3 ТП | Реконструкция по ВЛ-0,4кВ | 08.12.21  09.30 | 08.12.21  15.30 |
| г. Гатчина- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 2 м.ж.д., 200 чел., 1ТО | Монтаж оборудования | 08.12.21  09.00 | 08.12.21  13.00 |
| г. Гатчина- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 4м.ж.д.,  700 чел., 1 ТП | ТО | 08.12.21  13.30 | 08.12.21  14.30 |
| г. Гатчина- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 48 и.ж.д., 200 чел., 3 ТП | Реконструкция по ВЛ-0,4кВ | 10.12.21  09.30 | 10.12.21  14.30 |
| Таицкое ГП:  пгт. Тайцы- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 83 м.ж.д., 450 чел., 2 ТП | Реконструкция по ВЛ-0,4кВ | с 06.12.21  09.00 | по 08.12.21  12.00 с включением на ночь |
| Таицкое ГП:  пгт. Тайцы- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 83 м.ж.д.,  450 чел., 2 ТП | Монтаж оборудования | 08.12.21  09.00 | 08.12.21  16.00 |
| Вырицкое ГП:  пгт. Вырица- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 152 и.ж.д.  300 чел., 2 ТП | Монтаж оборудования | 08.12.21  09.00 | 08.12.21  19.00 |
| Вырицкое ГП:  пгт. Вырица- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 565 и.ж.д.  650 чел, 6 ТП | Монтаж оборудования | 10.12.21  09.00 | 10.12.21  19.00 |
| Вырицкое ГП:  пгт. Вырица- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 256 и.ж.д.,  300 чел., 4 ТП | Монтаж оборудования | 09.12.21  09.00 | 09.12.21  19.00 |
| Сиверское ГП:  пгт. Сиверский- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 120 и.ж.д.,  350 чел., 2 ТП | Реконструкция по ВЛ-0,4кВ | с 09.12.21  09.00 | по 10.12.21  16.00 с включением на ночь |
| Пудостьское СП:  д. Скворицы ч\сектор | ПАО «Ленэнерго» | эл. снабжение | 1 н.п., 42 и.ж.д. 95 чел.,1ТП | ТО | 07.12.21  08.12.21  09.12.21  10.00 | 07.12.21  08.12.21  09.12.12  17.00 |
| Дружногорское ГП:  Симанково,  Заозерье,  Дружная Горка СНТ | ПАО «Ленэнерго» | эл. снабжение | 3 н.п., 42 и.ж.д. 89 чел.,1ТП | ТО | 07.12.21  10.00 | 07.12.21  18.00 |
| Пудомягское СП:  КП Новое Вяхтелево  ул. Кленовая,  ул. Вишневая,  ул. Тополиная. | Филиал АО «ЛОЭСК»  «Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 20 и.ж.д.,  90чел., 1 ТП | ТО | 07.12.21  10.00 | 07.12.21  19.20 |
| Отключений нет | АО «Коммунальные системы» | ХВС, ГВС, ЦО |  |  |  |  |
| Отключений нет | МУП «Водоканал» | ХВС |  |  |  |  |
| Отключений нет | МУП «Тепловые сети» | ГВС, ЦО |  |  |  |  |

Оперативный дежурный ЕДДС ГМР: Н.В. Царькова