ЕЖЕДНЕВНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о проведении плановых работ на объектах ТЭК, ЖКХ и энергоснабжения в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области

«07» декабря 2021г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Зона ответственности (балансовая принадлежность, эксплуатационная ответственность) | Объект жизнеобеспечения | Количество объектов, отключенных (в т.ч. соц.зн.), кол-во чел. | Перечень проводимых работ | Дата и время проведения плановых работ |
| Начало | Окончание |
| г. Гатчина- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 48 и.ж.д.,200 чел., 3 ТП | Реконструкция по ВЛ-0,4кВ | 08.12.2109.30 | 08.12.2115.30 |
| г. Гатчина- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 2 м.ж.д., 200 чел., 1ТО | Монтаж оборудования | 08.12.2109.00 | 08.12.2113.00 |
| г. Гатчина- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 4м.ж.д.,700 чел., 1 ТП | ТО | 08.12.2113.30 | 08.12.2114.30 |
| г. Гатчина- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 48 и.ж.д., 200 чел., 3 ТП | Реконструкция по ВЛ-0,4кВ | 10.12.2109.30 | 10.12.2114.30 |
| Таицкое ГП:пгт. Тайцы- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 83 м.ж.д., 450 чел., 2 ТП | Реконструкция по ВЛ-0,4кВ | с 06.12.2109.00 | по 08.12.2112.00 с включением на ночь |
| Таицкое ГП:пгт. Тайцы- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 83 м.ж.д., 450 чел., 2 ТП | Монтаж оборудования | 08.12.2109.00 | 08.12.2116.00 |
| Вырицкое ГП:пгт. Вырица- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 152 и.ж.д.300 чел., 2 ТП | Монтаж оборудования | 08.12.2109.00 | 08.12.2119.00 |
| Вырицкое ГП:пгт. Вырица- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 565 и.ж.д.650 чел, 6 ТП | Монтаж оборудования | 10.12.2109.00 | 10.12.2119.00 |
| Вырицкое ГП:пгт. Вырица- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 256 и.ж.д.,300 чел., 4 ТП | Монтаж оборудования | 09.12.2109.00 | 09.12.2119.00 |
| Сиверское ГП:пгт. Сиверский- частично | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 120 и.ж.д., 350 чел., 2 ТП | Реконструкция по ВЛ-0,4кВ | с 09.12.2109.00 | по 10.12.2116.00 с включением на ночь |
| Пудостьское СП:д. Скворицы ч\сектор | ПАО «Ленэнерго» | эл. снабжение | 1 н.п., 42 и.ж.д. 95 чел.,1ТП | ТО | 07.12.2108.12.2109.12.2110.00 | 07.12.2108.12.2109.12.1217.00 |
| Дружногорское ГП:Симанково, Заозерье, Дружная Горка СНТ  | ПАО «Ленэнерго» | эл. снабжение | 3 н.п., 42 и.ж.д. 89 чел.,1ТП | ТО | 07.12.2110.00 | 07.12.2118.00 |
| Пудомягское СП: КП Новое Вяхтелевоул. Кленовая, ул. Вишневая, ул. Тополиная.  | Филиал АО «ЛОЭСК»«Южные электросети» | эл. снабжение | 1 н.п., 20 и.ж.д.,90чел., 1 ТП | ТО | 07.12.2110.00 | 07.12.2119.20 |
| Отключений нет | АО «Коммунальные системы» | ХВС, ГВС, ЦО |  |  |   |  |
| Отключений нет | МУП «Водоканал» | ХВС |   |  |  |  |
| Отключений нет | МУП «Тепловые сети» | ГВС, ЦО |  |  |  |  |

 Оперативный дежурный ЕДДС ГМР: Н.В. Царькова